MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Sistema de Gestion y Calidad ACI LATAM ¦ acilatam.cl

| Version | 1.0 | Estado | Documento de trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 12-06-2026 | Responsable | Por asignar |

| Riesgo u oportunidad | Impacto | Probabilidad | Nivel | Control propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Error en reconciliacion de cantidades | Alto | Media | Alto | Doble revision tecnica, checklist y aprobacion de informe. |
| Muestreo incorrecto o sin trazabilidad | Alto | Media | Alto | Procedimiento de muestreo, registro fotografico y control de evidencias. |
| Retraso en reporte preliminar | Medio | Media | Medio | SLA por cliente, bitacora de eventos y respaldo de coordinador. |
| Falta de competencia del inspector | Alto | Baja | Medio | Matriz de competencia, evaluacion y habilitacion previa. |
| Perdida de evidencia documental | Alto | Baja | Medio | Respaldo digital, nomenclatura estandar y control de version. |
| Conflicto de interes | Alto | Baja | Medio | Declaracion de imparcialidad y revision de asignacion. |
| Incidente operacional en terreno | Alto | Media | Alto | Induccion de seguridad, permisos, EPP y reporte de condiciones inseguras. |
| Expansion regional | Alto | Media | Oportunidad | Red de proveedores homologados y coordinacion pais. |
| Preparacion para acreditacion de calidad | Alto | Alta | Oportunidad | Plan documental, auditoria interna y revision por direccion. |