PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES LOSS CONTROL Sistema de Gestion y Calidad ACI LATAM ¦ acilatam.cl

| Version | 1.0 | Estado | Documento de trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 12-06-2026 | Responsable | Por asignar |

## Objetivo

Definir el metodo estandar para planificar, ejecutar, reportar y cerrar servicios de loss control y expediting de mercancias petroleras.

## Alcance

Aplica a operaciones de carga, descarga, transferencia, almacenamiento, transporte y control documental en Chile, Ecuador, Colombia, Peru, Caribe y Estados Unidos, sujeto a requisitos contractuales y legales aplicables.

La metodologia operacional detallada y los criterios de implementacion se encuentran en ../operaciones/ACI-MO-001-Manual-Operacional-Loss-Control-Expediting.docx.

## Etapas

### 1. Recepcion del requerimiento

Identificar cliente, producto, volumen, ubicacion, fechas, terminal, buque o unidad de transporte.

Revisar requisitos contractuales, reportabilidad, confidencialidad y criterios tecnicos.

Confirmar alcance, horarios y responsables de comunicacion.

### 2. Planificacion

Asignar personal competente.

Revisar riesgos de la operacion.

Preparar formatos, equipos, contactos y requisitos de acceso.

Confirmar instrucciones del cliente.

### 3. Ejecucion en terreno

Registrar llegada, permisos, inducciones y condiciones iniciales.

Verificar sellos, mediciones, muestreo, documentos, tiempos y eventos relevantes.

Coordinar alertas tempranas ante desviaciones.

Mantener bitacora cronologica de la operacion.

### 4. Control documental

Respaldar fotografias, certificados, tickets, hojas de medicion, comunicaciones y documentos criticos.

Identificar discrepancias entre nave, terminal, transporte, laboratorio o documentos del cliente.

Solicitar aclaraciones cuando existan diferencias relevantes.

### 5. Reportabilidad

Emitir reporte preliminar dentro del plazo acordado.

Preparar informe final con resumen, antecedentes, cronologia, hallazgos, desviaciones, evidencias y conclusiones.

Someter informe a revision tecnica antes de envio.

### 6. Cierre

Confirmar recepcion del informe por el cliente.

Registrar satisfaccion, reclamos o comentarios.

Abrir no conformidad o accion correctiva si corresponde.

## Registros asociados

Orden de servicio.

Checklist operacional.

Bitacora de eventos.

Registro fotografico.

Reporte preliminar.

Informe final.