MANUAL OPERACIONAL Loss Control y Expediting de Mercancias Petroleras Control tecnico donde cada barril importa

| Codigo | Version | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| ACI-MO-001 | 1.0 | Para aprobacion e implementacion piloto | 12-06-2026 |

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Responsable de Operaciones | Responsable de Calidad | Gerencia General |

Este documento no declara certificacion ISO 9001 ni sustituye requisitos legales, contractuales, terminales, maritimos, ambientales o de seguridad aplicables en cada jurisdiccion.

# Control del documento

| Version | Fecha | Descripcion del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-06-2026 | Emision inicial para aprobacion e implementacion piloto. | Operaciones / Calidad |

Condicion de uso: Antes de emitirlo como vigente, Gerencia debe aprobar el documento, asignar responsables nominales, confirmar los plazos contractuales y capacitar al personal involucrado.

# 1. Objeto

Establecer el metodo de ACI LATAM para recibir, planificar, ejecutar, supervisar, documentar, reportar y cerrar servicios de loss control y expediting de mercancias petroleras, asegurando independencia tecnica, trazabilidad, comunicacion oportuna y evidencia verificable.

# 2. Alcance

Aplica a servicios realizados en terminales, buques, refinerias, plantas, depositos, patios, rutas y puntos de transferencia en Chile, Ecuador, Colombia, Peru, Caribe y Estados Unidos, sujetos a disponibilidad operativa, requisitos locales y alcance contractual.

Operaciones de carga, descarga, transferencia, almacenamiento y despacho.

Control de cantidad, calidad, tiempos, eventos y documentacion.

Reconciliacion nave/terminal/planta y soporte tecnico a diferencias o reclamos.

Reportes preliminares, bitacoras, evidencia fotografica, dossier e informe final.

Exclusion: ACI no presta servicios de vetting. La inspeccion de condicion o seguridad de una nave solo se ejecutara cuando forme parte expresa del alcance de loss control y sin presentarse como aprobacion de vetting.

# 3. Principios operacionales

| Principio | Aplicacion |
| --- | --- |
| Independencia | Registrar hechos observables y separar hechos, calculos, opiniones y datos de terceros. |
| Trazabilidad | Todo hallazgo debe vincularse con fecha, hora, fuente, documento, fotografia, medicion o comunicacion. |
| Oportunidad | Las desviaciones criticas se comunican durante la operacion, sin esperar el informe final. |
| Confidencialidad | La informacion se utiliza solo para el servicio y se comparte con destinatarios autorizados. |
| Seguridad | Ninguna instruccion comercial justifica ejecutar una actividad insegura o no autorizada. |
| Competencia | Solo personal evaluado y habilitado puede ejecutar o revisar actividades tecnicas. |

# 4. Funciones y responsabilidades

| Rol | Responsabilidades minimas |
| --- | --- |
| Gerencia | Aprobar politicas, recursos, responsables, excepciones y contratos de alto riesgo. |
| Coordinador de Operaciones | Revisar requerimiento, definir alcance, asignar personal, mantener comunicaciones y controlar plazos. |
| Inspector / Loss Controller | Ejecutar instrucciones, registrar eventos, verificar documentos, alertar desviaciones y proteger evidencia. |
| Revisor Tecnico | Comprobar coherencia de calculos, cronologia, evidencia, conclusiones y cumplimiento del alcance. |
| Calidad | Controlar documentos, competencias, no conformidades, indicadores y acciones de mejora. |
| Administracion | Controlar orden de servicio, datos contractuales, facturacion y archivo comercial. |

# 5. Flujo del servicio

Recepcion: Registrar el requerimiento en ACI-F-001, identificar cliente, producto, volumen, lugar, fechas, partes, idioma, entregables, plazos y restricciones.

Revision: Confirmar que el alcance corresponde a competencias de ACI, verificar independencia, riesgos, requisitos locales y disponibilidad de personal.

Planificacion: Asignar personal habilitado, emitir instrucciones, preparar formatos, contactos, equipos, EPP, accesos y plan de comunicaciones.

Ejecucion: Aplicar ACI-F-002, mantener ACI-F-003 y ACI-F-004, observar hitos, mediciones, muestreo, tiempos y documentos.

Alerta: Comunicar de inmediato desviaciones criticas, documentar destinatario, hora, respuesta e instruccion recibida.

Reporte preliminar: Emitir ACI-F-005 con hechos relevantes, diferencias provisionales y documentos pendientes.

Revision tecnica: Verificar integridad, trazabilidad, calculos, lenguaje y correspondencia con instrucciones antes del envio final.

Cierre: Emitir ACI-F-006, organizar dossier, confirmar recepcion, registrar comentarios y abrir no conformidad cuando corresponda.

# 6. Recepcion y revision del requerimiento

## 6.1 Informacion minima

Identificacion del cliente, contacto autorizado y destinatarios de reportes.

Producto, cantidad estimada, unidad de medida y especificacion aplicable.

Buque, terminal, planta, tanque, camion, barcaza u otra unidad involucrada.

ETA, ventana, fecha de inicio, duracion estimada y disponibilidad requerida.

Alcance tecnico, hitos presenciales, frecuencia de reportes y plazo final.

Normas, metodos, tolerancias, instrucciones y documentos contractuales aplicables.

Requisitos de acceso, seguridad, confidencialidad, idioma y facturacion.

## 6.2 Criterios de aceptacion

El Coordinador acepta el servicio solo cuando el alcance es claro, existe personal competente, se conocen los riesgos relevantes y no hay conflicto de interes no gestionado. Toda limitacion debe comunicarse y quedar registrada antes de la movilizacion.

# 7. Planificacion y asignacion

| Control | Evidencia requerida |
| --- | --- |
| Competencia | Matriz vigente, experiencia aplicable, induccion y habilitacion para el servicio. |
| Independencia | Declaracion del asignado y revision de relaciones o intereses relevantes. |
| Seguridad | EPP, induccion, permisos, condiciones de acceso y contactos de emergencia. |
| Equipos | Disponibilidad, identificacion y calibracion/verificacion cuando corresponda. |
| Comunicacion | Grupo de destinatarios, canales, horarios y criterio de escalamiento. |
| Documentos | Instruccion operativa, formatos vigentes, nominacion y antecedentes recibidos. |

# 8. Ejecucion en terreno

## 8.1 Inicio

Registrar llegada, acceso, induccion, participantes, condiciones iniciales y documentos disponibles.

Confirmar identidad de tanques, lineas, producto, secuencia, unidades y puntos de medicion.

Registrar mediciones iniciales, sellos, agua libre, temperatura y observaciones cuando formen parte del alcance.

Confirmar que cualquier dato no observado directamente se identifique como proporcionado por terceros.

## 8.2 Durante la transferencia

Mantener bitacora cronologica con hora local y zona horaria definida.

Registrar inicio, detenciones, reinicios, cambios de tanque, caudales, presiones y termino cuando sean accesibles.

Observar muestreo, sellado, identificacion y cadena de custodia segun instrucciones aplicables.

Documentar eventos, discrepancias, protestas, restricciones, comunicaciones y acciones adoptadas.

No alterar equipos, valvulas, sellos o documentos sin autorizacion y competencia expresa.

## 8.3 Termino

Registrar mediciones finales, remanentes, stripping, drenajes y condicion final cuando corresponda.

Obtener o solicitar documentos finales, certificados, tickets y hojas de medicion.

Comparar cifras preliminares y comunicar diferencias superiores al criterio definido por el cliente.

Confirmar pendientes documentales y hora estimada de entrega de reportes.

# 9. Control de cantidad

ACI verifica la consistencia de las mediciones y calculos conforme al metodo definido por el cliente, contrato, terminal, laboratorio o norma aplicable. El personal no debe inventar factores ni sustituir criterios normativos por practicas no documentadas.

| Punto de control | Verificacion |
| --- | --- |
| Identificacion | Tanque, compartimiento, producto, unidad, tabla y documento correcto. |
| Medicion | Nivel, vacio/ullage, agua libre, temperatura, densidad y hora. |
| Instrumento | Identificacion, condicion, rango y evidencia de calibracion/verificacion disponible. |
| Calculo | Unidades, conversiones, correcciones, redondeos y factores aplicados. |
| Comparacion | Diferencia absoluta, porcentual y respecto de tolerancia/instruccion del cliente. |
| Revision | Segundo control independiente para calculos que sustenten diferencias o reclamos. |

Regla: Las cifras deben distinguir claramente entre observadas por ACI, calculadas por ACI y proporcionadas por terceros.

# 10. Control de calidad y muestras

Confirmar plan o instruccion de muestreo aplicable antes de iniciar.

Registrar punto, metodo, fecha, hora, responsable, recipiente, sello y destino de cada muestra observada.

Mantener identificacion unica y cadena de custodia cuando ACI reciba o traslade muestras.

Comparar certificados y resultados con la especificacion suministrada, sin emitir conclusiones fuera de competencia.

Informar contaminacion aparente, sellos alterados, recipientes inadecuados o perdida de trazabilidad.

# 11. Expediting y control de tiempos

El expediting busca visibilidad y anticipacion. ACI registra hitos, identifica causas de demora, solicita aclaraciones y comunica impactos potenciales, sin sustituir la autoridad operacional de nave, terminal o cliente.

| Hito | Registro minimo |
| --- | --- |
| Arribo / disponibilidad | ETA, NOR u otro hito aplicable, restricciones y fuente de informacion. |
| Acceso / preparacion | Permisos, inducciones, inspecciones, reunion y readiness. |
| Inicio | Hora, condiciones, tanque/linea y observaciones. |
| Interrupcion | Inicio, termino, duracion, causa reportada, parte responsable y evidencia. |
| Reinicio | Hora, autorizacion y condicion relevante. |
| Termino / documentos | Fin de transferencia, mediciones, documentacion y salida. |

# 12. Alertas y escalamiento

| Nivel | Ejemplos | Accion |
| --- | --- | --- |
| Critico | Riesgo de seguridad, contaminacion, perdida significativa, instruccion contradictoria o integridad de evidencia comprometida. | Detener la actividad propia si es insegura, informar inmediatamente al Coordinador y cliente autorizado, registrar hora y respuesta. |
| Alto | Diferencia superior a tolerancia, medicion cuestionable, muestra sin trazabilidad, demora relevante o documento esencial faltante. | Alertar durante la operacion y solicitar instruccion o aclaracion. |
| Medio | Inconsistencia documental, retraso menor, dato pendiente o desviacion corregible. | Registrar, comunicar en actualizacion programada y dar seguimiento. |
| Bajo | Observacion sin impacto inmediato. | Registrar para informe y mejora. |

# 13. Evidencia y control documental

Cada servicio debe contar con una carpeta unica identificada por numero de orden. La estructura minima recomendada es: 01-Instrucciones, 02-Operacional, 03-Mediciones, 04-Calidad, 05-Fotografias, 06-Comunicaciones, 07-Reportes y 08-Cierre.

| Elemento | Regla de trazabilidad |
| --- | --- |
| Nombre de archivo | OS-AAAA-NNN_Tipo_FechaHora_Descripcion_Version.ext |
| Fotografia | Numero, fecha/hora, ubicacion, objeto, descripcion y autor en ACI-F-004. |
| Documento recibido | Fuente, fecha/hora de recepcion y version si existe. |
| Correccion | No eliminar el registro original; emitir version corregida y documentar el motivo. |
| Respaldo | Copiar al repositorio autorizado tan pronto como la conectividad y seguridad lo permitan. |
| Acceso | Restringido a personal asignado y destinatarios autorizados. |

# 14. Reportabilidad

| Documento | Contenido minimo | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Actualizacion operacional | Estado, hitos, eventos, diferencias preliminares y proximos pasos. | Segun instruccion o evento critico. |
| ACI-F-005 Reporte preliminar | Resumen, cifras provisionales, hechos, alertas, pendientes y evidencia disponible. | Dentro del plazo contractual; si no existe, proponer 12 horas desde el termino. |
| ACI-F-006 Informe final | Alcance, metodologia, cronologia, cantidades, calidad, tiempos, hallazgos, conclusiones y anexos. | Dentro del plazo contractual; si no existe, proponer 3 dias habiles. |

Los plazos indicados como propuesta deben confirmarse con cada cliente y registrarse en la orden de servicio.

# 15. Revision tecnica del informe

El alcance y las limitaciones coinciden con la orden de servicio.

Las cifras, unidades, formulas y redondeos fueron comprobados.

La cronologia concuerda con bitacora, fotografias y comunicaciones.

Cada hallazgo relevante posee evidencia identificable.

Se distingue informacion observada, calculada y recibida de terceros.

Las conclusiones son tecnicas, prudentes y no exceden la evidencia disponible.

Se eliminaron datos innecesarios, comentarios informales y metadatos no autorizados.

La version, aprobacion y destinatarios son correctos.

# 16. Diferencias, protestas y soporte a reclamos

Ante una diferencia relevante, ACI preserva documentos, calcula de forma reproducible, identifica supuestos, construye una cronologia y evita atribuir responsabilidad legal. Cualquier carta de protesta u observacion debe registrarse y gestionarse conforme a instrucciones del cliente.

No firmar aceptacion de responsabilidad en nombre del cliente.

No modificar documentos de terceros; registrar observaciones por medio autorizado.

Mantener copia de documentos firmados, rechazados o recibidos con reserva.

Escalar posibles conflictos legales, regulatorios o reputacionales a Gerencia.

# 17. Seguridad, ambiente y autoridad para detener

El personal ACI debe cumplir requisitos del sitio, utilizar EPP, respetar zonas restringidas y reportar condiciones inseguras. Puede suspender su propia actividad cuando exista riesgo no controlado, falta de autorizacion, equipo inadecuado o instruccion contraria a seguridad. ACI no dirige la operacion del terminal o buque.

# 18. Cierre y conservacion

Confirmar entrega y recepcion de reportes por destinatarios autorizados.

Verificar que el dossier contiene instrucciones, formatos, evidencia, comunicaciones e informes finales.

Registrar documentos pendientes y responsable de seguimiento.

Aplicar el plazo de retencion contractual o legal; en ausencia, ACI propone cinco anos sujeto a aprobacion.

Registrar satisfaccion, reclamos, no conformidades y lecciones aprendidas.

# 19. Competencia y habilitacion

Ninguna persona se considera habilitada solo por experiencia declarada. Debe existir evidencia de perfil, evaluacion, induccion, supervision inicial y autorizacion para los servicios asignados.

| Nivel | Criterio | Autorizacion |
| --- | --- | --- |
| En formacion | Induccion completada; experiencia o evaluacion aun insuficiente. | Solo acompanado y sin firmar informes. |
| Habilitado | Competencias evaluadas y desempeno satisfactorio en servicio supervisado. | Ejecuta alcance definido. |
| Senior | Experiencia demostrada, criterio de escalamiento y revision consistente. | Lidera operaciones complejas y apoya formacion. |
| Revisor tecnico | Dominio metodologico, independencia del trabajo revisado y autorizacion formal. | Aprueba tecnicamente reportes. |

# 20. Indicadores de control

| Indicador | Formula | Meta inicial |
| --- | --- | --- |
| Reportes preliminares oportunos | Reportes dentro del plazo / reportes emitidos x 100 | >= 95% |
| Informes aprobados sin reproceso mayor | Informes sin devolucion mayor / informes revisados x 100 | >= 90% |
| Evidencia completa | Servicios con dossier completo / servicios cerrados x 100 | 100% |
| Personal habilitado | Asignaciones con competencia vigente / asignaciones x 100 | 100% |
| Cierre de acciones | Acciones cerradas en plazo / acciones vencidas en periodo x 100 | >= 90% |

# 21. Registros asociados

| Codigo | Registro | Responsable primario |
| --- | --- | --- |
| ACI-F-001 | Orden de servicio | Coordinador de Operaciones |
| ACI-F-002 | Checklist operacional | Inspector / Loss Controller |
| ACI-F-003 | Bitacora de eventos | Inspector / Loss Controller |
| ACI-F-004 | Registro fotografico | Inspector / Loss Controller |
| ACI-F-005 | Reporte preliminar | Inspector y Coordinador |
| ACI-F-006 | Informe final | Inspector, Revisor Tecnico y Coordinador |
| ACI-F-101 | Listado maestro de documentos | Calidad |
| ACI-F-201 | Perfil de cargo | Gerencia / Personas |
| ACI-F-202 | Matriz de competencia | Operaciones / Calidad |
| ACI-F-203 | Registro de capacitacion | Personas / Calidad |

# 22. Implementacion piloto

Antes del primer servicio: Aprobar este manual, completar los datos corporativos, nombrar responsables, capacitar al equipo, ejecutar una operacion simulada, corregir los formatos y emitir las versiones vigentes.

Simular recepcion, planificacion, bitacora, alertas, reporte preliminar e informe final.

Verificar que los archivos puedan completarse desde terreno y revisarse en oficina.

Medir tiempo de elaboracion y detectar campos innecesarios o faltantes.

Registrar hallazgos como acciones de mejora y aprobar la version 1.0 para uso real.