PROCEDIMIENTO TECNICO Evidencia, Fotografias y Reportabilidad ACI-PT-004

| Version | Estado | Fecha | Aprobacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Para aprobacion e implementacion piloto | 12-06-2026 | Pendiente |

Debe aplicarse junto con ACI-MO-001, la orden de servicio y las instrucciones contractuales vigentes. No reemplaza normas, metodos ni requisitos legales aplicables.

# Control del documento

| Version | Fecha | Cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12-06-2026 | Emision inicial para aprobacion y prueba piloto. | Operaciones / Calidad |

# 1. Objeto

Establecer cómo ACI crea, identifica, preserva, revisa y entrega evidencia operacional e informes trazables.

# 2. Alcance

Aplica a bitacoras, fotografias, videos autorizados, mediciones, certificados, comunicaciones, calculos, reportes y expedientes digitales del servicio.

# 3. Documentos relacionados

ACI-MO-001 Manual Operacional de Loss Control y Expediting.

ACI-F-001 Orden de Servicio.

ACI-F-002 Checklist Operacional.

ACI-F-003 Bitacora de Eventos.

ACI-F-004 Registro Fotografico.

ACI-F-005 Reporte Preliminar.

ACI-F-006 Informe Final.

Jerarquia: La orden de servicio y la instruccion escrita del cliente definen el alcance. Si existe conflicto con seguridad, ley o integridad tecnica, se debe detener la actividad propia y escalar.

# 4. Clasificacion de evidencia

| Tipo | Ejemplos | Control |
| --- | --- | --- |
| Primaria observada | Medicion presenciada, fotografia propia, evento registrado. | Autor, fecha/hora, lugar y contexto. |
| Recibida | Certificado, log, email, documento de nave/terminal. | Fuente, fecha/hora de recepcion y version. |
| Calculada | Reconciliacion, duracion, diferencia. | Datos fuente, formula, unidad, autor y revisor. |
| Declarativa | Explicacion verbal o escrita de tercero. | Nombre, rol, momento y texto objetivo. |

# 5. Expediente digital

Cada orden debe tener una carpeta unica. Estructura minima recomendada:

01-Instrucciones

02-Operacional

03-Mediciones

04-Calidad

05-Fotografias

06-Comunicaciones

07-Reportes

08-Cierre

# 6. Nomenclatura

Formato: OS-AAAA-NNN_Tipo_FechaHora_Descripcion_Version.ext. No usar nombres ambiguos como final2, nuevo o foto1 sin relacion con el registro.

# 7. Registro fotografico

Fotografiar solo cuando sea seguro, permitido y relevante para el servicio.

Mantener archivo original y registrar numero, autor, fecha/hora, ubicación, objeto y descripcion.

Evitar personas, pantallas, credenciales o información innecesaria.

No editar el original. Cualquier copia marcada o recortada debe identificarse como derivada.

No afirmar escala, medida o condicion no demostrable por la imagen.

# 8. Integridad y respaldo

| Control | Aplicacion |
| --- | --- |
| Original | Conservar el archivo recibido o creado sin sobreescribirlo. |
| Version | Emitir nueva version y registrar cambio, autor, fecha y motivo. |
| Respaldo | Copiar al repositorio autorizado tan pronto como sea posible. |
| Acceso | Restringir por orden, cliente y función. |
| Transmision | Usar canales autorizados y destinatarios confirmados. |
| Retencion | Aplicar contrato, ley y matriz aprobada; no eliminar unilateralmente. |

# 9. Reporte preliminar

Estado y alcance cubierto.

Hechos relevantes y cronologia.

Cantidades o resultados claramente marcados como preliminares.

Desviaciones y alertas emitidas.

Documentos o datos pendientes.

Proximos pasos y plazo estimado de informe final.

# 10. Informe final

| Seccion | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen | Resultado ejecutivo, principales hechos y limitaciones. |
| Alcance | Instruccion, actividades realizadas, exclusiones y restricciones. |
| Metodologia | Fuentes, metodos, unidades y criterios utilizados. |
| Cronologia | Eventos relevantes y comunicaciones. |
| Resultados | Cantidad, calidad, tiempos y documentos según alcance. |
| Hallazgos | Hecho, evidencia, impacto potencial y acción. |
| Conclusiones | Conclusiones técnicas prudentes y sustentadas. |
| Anexos | Documentos, fotos, calculos y referencias. |

# 11. Revision y emision

Correspondencia con orden de servicio.

Coherencia de cronologia y cifras.

Evidencia identificable para hallazgos.

Diferenciacion de datos propios y de terceros.

Lenguaje técnico, objetivo y no acusatorio.

Control de versión, aprobacion y destinatarios.

Eliminacion de comentarios internos y metadatos innecesarios.

# Registros asociados

ACI-F-003 Bitacora.

ACI-F-004 Registro Fotografico.

ACI-F-005 Reporte Preliminar.

ACI-F-006 Informe Final.

ACI-F-101 Listado Maestro.

ACI-F-107 Matriz de Retencion.

# Implementacion piloto

Crear un expediente simulado, introducir un archivo duplicado y una fotografia sin contexto, y verificar nomenclatura, correccion, revision, respaldo y entrega.

Capacitar al personal involucrado.

Ejecutar un caso simulado con datos controlados.

Registrar hallazgos y ajustes requeridos.

Aprobar la version vigente antes del uso comercial.